#### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

Промывка отложений теплообменного оборудования на объектах ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

| № ПП | НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПОТРЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЗАПЧАСТИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ | ПОДПИСЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИНЯЛ | СДАЛ |
| Теплообменник Т-1/1. Инв. № 100428640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить промывку труб трубных пучков реактивами Т-1/1 при ремонте D= 16 мм, H= 3000 мм, количество трубок - 68 шт. | шт | 2 | Сульфаминовая кислота 5 кг. Акустическая сода 5 кг, насос центробежный КМ50-32-200 |  |  |  |
| Теплообменник Т-1/2. Инв. № 100428640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнить промывку труб трубных пучков реактивами Т-1/2 при ремонте D= 16 мм, H= 3000 мм, количество трубок - 68 шт. | шт | 2 | Сульфаминовая кислота 5 кг. Акустическая сода 5 кг, насос центробежный КМ50-32-200 |  |  |  |
| Теплообменник Т-2/1. Инв. № 100428640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнить промывку труб трубных пучков реактивами Т-2/1 при ремонте D= 16 мм, H= 2000 мм, количество трубок - 151 шт. | шт | 2 | Сульфаминовая кислота 5 кг. Акустическая сода 5 кг, насос центробежный КМ50-32-200 |  |  |  |
| Теплообменник Т-2/2. Инв. № 100428640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнить промывку труб трубных пучков реактивами Т-2/2 при ремонте D= 16 мм, H= 2000 мм, количество трубок - 151 шт. | шт | 2 | Сульфаминовая кислота 5 кг. Акустическая сода 5 кг, насос центробежный КМ50-32-200 |  |  |  |
| Пластинчатый теплообменный аппарат до S=100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подключение насоса к узлу входа Ду25 с выводом Ду25 в резервуар V= 2м3 | шт | 10 | Насос К50-32-200 для промывки производительностью Q= 5-15м3 /час мощностью W= 5,5кW |  |  |  |
| 6 | Промывка пластинчатого теплообменника (поверхность теплообмена до S= 100м²) | шт | 10 | Сульфаминовая кислота 2500 кг. Кальцинированная сода 1300 кг. Ингибитор – 30 кг. |  |  |  |
| Пластинчатый теплообменный аппарат до S=50 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подключение насоса к узлу входа Ду25 с выводом Ду25 в резервуар V= 2м3 | шт | 10 | Насос К50-32-200 для промывки производительностью Q= 5-15м3 /час мощностью W= 5,5кW |  |  |  |
| 8 | Промывка пластинчатого теплообменника (поверхность теплообмена до S= 50м²) | шт | 10 | Сульфаминовая кислота 1500 кг. Кальцинированная сода 700 кг. Ингибитор – 20 кг. |  |  |  |
| Пластинчатый теплообменный аппарат до S=500 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение насоса к узлу входа Ду25 с выводом Ду25 в резервуар V= 2м3 | шт | 5 | Насос К50-32-200 для промывки производительностью Q= 5-15м3 /час мощностью W= 5,5кW |  |  |  |
|  | Промывка пластинчатого теплообменника (поверхность теплообмена до S= 500м²) | шт | 5 | Сульфаминовая кислота 2250 кг. Кальцинированная сода 1500 кг. Ингибитор – 50 кг. |  |  |  |
| Пластинчатый теплообменный аппарат до S=1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение насоса к узлу входа Ду25 с выводом Ду25 в резервуар V= 2м3 | шт | 5 | Насос К50-32-200 для промывки производительностью Q= 5-15м3 /час мощностью W= 5,5кW |  |  |  |
|  | Промывка пластинчатого теплообменника (поверхность теплообмена до S= 1000м²) | шт | 5 | Сульфаминовая кислота 5000 кг. Кальцинированная сода 3000 кг. Ингибитор – 100 кг. |  |  |  |